|  |  | УТВЕРЖДЕНО: Приказом № ________________ от «__»__________.2009 года |
| --- | --- | --- |

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

на право заключения договора на выполнение в 2009-2010 году работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию 7-ми центральных тепловых пунктов №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31, расположенных в г. Дзержинске Нижегородской области.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

г. Дзержинск, 2009 г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

1.1.Предмет договора: право на заключение договора на выполнение в 2009-2010 году работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию 7-ми центральных тепловых пунктов (далее по тексту – ЦТП) №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31, расположенных в г. Дзержинске Нижегородской области (далее - Работы).

1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация.

1.3. Срок выполнения работ:

- начало – на следующий день после заключения договора;

- окончание – не позднее 01 марта 2010 года;

1.4 Виды и объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании на разработку проектной документации на модернизацию 7-ми ЦТП №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31 (Приложение № 3 к документации об аукционе)

1.5. Условия выполнения работ: участник торгов в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием (Приложение № 3 к настоящей документации), без права внесения каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ. С целью уточнения объемов и видов работ участник торгов может осмотреть заявленные ЦТП.

1.6. Качество работ: работы выполняются в строгом соответствии требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СНиП, техническому заданию, иным действующим нормативно-правовым актам и настоящей документации.

1.7. Срок и объем гарантии качества работ: в течение 5 лет с предоставлением письменных пояснений и устранением всех выявленных недочетов (в том числе обнаруженных при проведении работ по автоматизации на основании представленной проектно-сметной документации). При невозможности реализации предложенных подрядчиком технических решений, либо технические решения изложены не полностью, Заказчик по своему усмотрению вправе самостоятельно реализовать иные технические решения, дополнить их с отнесением всех произведенных расходов на Подрядчика, либо потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения выявленных несоответствий.

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Форма торгов: открытый аукцион.

1.2. Заказчик (организатор торгов):

Наименование: ОАО «Нижегородские коммунальные системы».

Местонахождение и почтовый адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д.6

Адрес электронной почты: info@nks-dzr.ru,

Контактное лицо: Кондратов Александр Викторович

Тел. (8313) 22-20-46, факс 26-71-13.

1.3. Персональный и количественный состав Комиссии по организации и проведению торгов (далее по тексту – Комиссия), а также формы протоколов заседания Комиссии, определяется приказом единоличного исполнительного органа организатора торгов либо иного уполномоченного им лица.

3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ.

3.1. Участником торгов может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

3.2.При заключении договора путем проведения торгов установлены следующие обязательные требования к участникам торгов:

- соответствие участников торгов требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника торгов - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в торгах;

- отсутствие у участника торгов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника торгов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник торгов считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в торгах не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) сведений об участнике торгов;

- лицензия, выданная претенденту на участие в торгах, на проектирование зданий и сооружений или наличие выданного участнику торгов саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации;

4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ

И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ.

4.1.Любой участник торгов вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о торгах, если указанный запрос поступил организатору не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в торгах.

4.2.В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о торгах по запросу участника торгов такое разъяснение размещается на сайте www.nks-dzr.ru. с указанием предмета запроса, но без указания участника торгов, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о торгах не должно изменять ее суть.

4.3.Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника торгов вправе принять решение о внесении изменений в документацию о торгах не позднее чем за два дня до даты окончания подачи заявок на участие в торгах. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию о торгах такие изменения размещаются на сайте www.nks-dzr.ru и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам торгов, которым была предоставлена документация о торгах. При этом срок подачи заявок на участие в торгах по решению организатора торгов может быть продлен.

4.4.Организатор, официально опубликовавший и разместивший на сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

5.1.Участник торгов подает заявку по форме, установленной Приложением №1 к настоящей документацией о торгах (Формы №1-5).

5.2.Заявка на участие в торгах должна содержать:

- Форму заявки (Форма №1);

- Предложение об условиях исполнения договора (Форма №2);

- Анкету участника торгов (Форма №3);

- Заявление о соответствии требованиям к участникам торгов (Форма №4);

- Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении торгов выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в торгах;

- Документ, подтверждающий полномочия лица, присутствующего на процедуре проведения торгов (Форма №5);

- Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах (см. п.15 настоящей документации) - копия платёжного поручения с отметкой банка;

- Иные документы, указанные в настоящей документации.

5.3.Все документы (кроме нотариально заверенных копий) должны быть скреплены  печатью организации – участника торгов и подписью ответственного лица (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица).

В случае если документы подписываются не ответственным лицом, необходимо приложить оригинал или заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание указанных документов.

5.4.Все документы, входящие в состав заявки на участие в торгах, должны быть сложены в порядке, указанном в пункте 5.2 настоящей документации, пронумерованы, прошнурованы и сброшюрованы. К заявке прилагается опись содержимого в 2-х экземплярах, 1 из которых не входит в состав брошюры и после проверки передается участнику торгов.

5.5.Заявка подается в открытом конверте. На  конверте необходимо указать наименование торгов: «Открытый аукцион на право на заключение договора на выполнение в 2009-2010 году работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию 7-ми центральных тепловых пунктов (далее по тексту – ЦТП) №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31»

5.6.Участник торгов вправе подать только одну заявку на участие в торгах.

5.7.В случае установления факта подачи одним участником торгов двух и более заявок на участие в торгах при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в торгах такого участника торгов не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

6.1.Участник торгов в своем предложении об условиях исполнения договора должен указать:

6.1.1. Свое согласие на выполнение всех видов и объемов работ, указанных в разделе 1 настоящей документации.

6.1.2. Срок выполнения работ в соответствии с указанным в разделе 1 настоящей документации.

6.1.3. Срок гарантии качества работ в соответствии с указанным в разделе 1 настоящей документации.

6.2. Не допускается указывать в заявке на участие в торгах, сведения о цене договора, предлагаемой участником торгов. Цена договора определяется в ходе торгов на основании предложений участников торгов.

6.3. Участники торгов осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 4 аукционной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой контракта, изложенных в техническом задании в приложении 3 аукционной документации.

6.4. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника торгов.

# 7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

7.1.Начальная (максимальная) цена договора (включая НДС), руб.: 2 200 000,00 (Два миллитона двести тысяч) рублей.

7.2.Цена договора является твердой до завершения работ и не подлежит изменению, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.8 настоящей документации о торгах.

7.3.Цена договора включает расходы на выполнение всех видов и объемов работ, приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

7.4. Цена договора должна быть выражена в валюте Российской Федерации.

7.5.Работы, выполнение которых необходимо для реализации договора, но которые участник торгов не учел в своих сметных расчетах, подлежат обязательному выполнению в счет общей цены договора, указанной в протоколе торгов. Условия договора распространяются на виды и объемы работ, установленные в настоящей документации о торгах.

7.6. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (освобожденные от уплаты НДС) при расчете цены договора руководствуются методикой расчета, изложенной в Письме Госстроя России от 06.10.2003г. №НЗ-6292/10.

7.7.Источник финансирования: собственные средства ОАО «Нижегородские коммунальные системы».

7.8.Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, авансовый платеж в размере 25 % от суммы договора осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после заключения договора, окончательный расчет производится в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента сдачи работ заказчику.

8. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

8.1.Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 6, ОАО «Нижегородские коммунальные системы», с 23 октября 2009  года по рабочим дням: с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

8.2. Окончание приема заявок 19 ноября 2009 года, в 14 час. 00 мин. по адресу заседания комиссии по организации и проведению торгов (далее – Комиссия): г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 6, ОАО «Нижегородские коммунальные системы», «Комната переговоров».

8.3.Каждая заявка на участие в торгах регистрируется в журнале регистрации организатора, с указанием времени, даты поступления и способа поступления конверта. Поступившей в срок заявке присваивается регистрационный номер, который указывается на конверте и в журнале регистрации.

9. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

9.1.Участник торгов вправе отозвать поданную им заявку на участие в торгах в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в торгах.

9.2.Отзыв заявки подается в письменной форме.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ.

10.1. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в торгах: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 6, ОАО «Нижегородские коммунальные системы», «Комната переговоров»,

19 ноября 2009 года, с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 19 ноября 2009 года.

10.2. Комиссией будут рассматриваться заявки на участие в торгах, которые поступили до начала рассмотрения заявок на участие в торгах (до 14.00 часов 19 ноября 2009 года).

10.3.Комиссия рассматривает заявки на участие в торгах на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией о торгах и действующему законодательству в срок до десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в торгах.

10.4.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в торгах, Комиссия принимает решение в отношении каждого участника торгов:

- о допуске к участию в торгах и о признании участника торгов, подавшего заявку на участие в торгах, участником открытого аукциона;

- об отказе в допуске участника торгов к участию в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в торгах оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствовавшими членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в торгах.

Протокол рассмотрения заявок на участие в торгах, в день окончания рассмотрения заявок на участие в торгах, размещается на сайте www.nks-dzr.ru.

10.5.Участникам торгов, признанным участниками аукциона, и участникам торгов, подавшим заявки на участие в торгах и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в торгах.

10.6.Торги признаются несостоявшимся, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в торгах принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников торгов, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании участником аукциона только одного участника торгов, подавшего заявку на участие в аукционе.

10.7.В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник торгов, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации о торгах (Приложение №2). При этом договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении торгов или по цене договора, согласованной с подавшим указанную заявку участником торгов и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.

10.8.При непредставлении Заказчику таким участником торгов в срок не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на сайте www.nks-dzr.ru протокола рассмотрения заявок на участие в торгах, подписанного договора, такой участник торгов признается уклонившимся от заключения договора.

11.УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ.

11.1.При рассмотрении заявок на участие в торгах участник торгов не допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях:

- не предоставления определенных настоящей документацией о торгах документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике торгов или о работах, на выполнение которых заключается договор;

- несоответствия требованиям, установленным действующим законодательством, в том числе статье 11 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несоответствия заявки на участие в торгах требованиям настоящей документации о торгах.

- невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах в размере, указанном в разделе 15 настоящей документации о торгах.

11.2.В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником торгов, установления факта  ликвидации участника торгов – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника торгов - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник торгов не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в торгах на любом этапе его проведения.

12.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ.

12.1.Торги состоятся 23 ноября 2009 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 6, ОАО «Нижегородские коммунальные системы», «Комната переговоров».

12.2.В торгах могут участвовать только участники торгов, признанные участниками аукциона. Уполномоченные представители участников аукциона должны представить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона.

  - Участники открытого аукциона регистрируются в листе регистрации участников открытого аукциона. Каждому участнику присваивается и выдается регистрационный номер (карточка). Любой участник открытого аукциона в ходе его проведения вправе осуществлять аудио- и видеозапись.

  - Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путём открытого голосования членов комиссии большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя комиссии считается решающим.

12.5. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета договора, начальной (максимальной) цены договора, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на торги. Далее аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

12.6.Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в пункте 7.1. настоящей документации о торгах, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора.

12.7. В ходе аукциона аукционист вправе снизить «шаг аукциона», но не ниже 0,5% от начальной цены договора.

Снижение производится в следующем порядке: если после очередного «шага аукциона» ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукционист возвращается к предыдущему «шагу аукциона», после чего продолжает торги с пониженным «шагом аукциона». В этом случае аукционист вправе сразу применить минимальный «шаг аукциона» - 0,5 % от начальной цены договора.

Превышение начальной цены договора не допускается.

12.8. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене.

12.9.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

12.10. При проведении аукциона Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись и ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком в день его проведения. Протокол аукциона размещается Заказчиком на сайте www.nks-dzr.ru в течение рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а другой передается победителю торгов.

12.11.Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 12.10., передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, составленный путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора прилагаемого к документации об аукционе (Приложение №2).

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.

13.1.Договор заключается между Заказчиком и победителем торгов.

13.2.Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на сайте www.nks-dzr.ru. протокола торгов.

13.3. По результатам проведения торгов, в срок не более 2 дней со дня подписания протокола аукциона, до подписания договора, победитель аукциона и участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, передают заказчику план-график выполнения работ, выполненный по форме Приложения №2 к документации о торгах, заверенный подписью руководителя и печатью.

13.4.В случае если победитель аукциона в срок, указанный в пункте 13.2. не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 12.11., победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

13.5.В этом случае Заказчик вправе обратится в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

13.6.Участники торгов, сведения о которых размещены в Реестре недобросовестных поставщиков, не допускаются до участия в участии в торгах.

13.7.При заключении и исполнении договора изменение условий договора (в том числе его цены) по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.8.

13.8. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

13.9. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником аукциона, или участником торгов, который подал единственную заявку на участие в аукционе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона, либо заключить договор без торгов.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ.

14.1. Любой участник торгов имеет право обжаловать действия (бездействия) Заказчика, Комиссии в любое время организации и проведения, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на сайте протокола торгов, а также протокола рассмотрения заявок на участие в торгах в случае признания торгов несостоявшимися. По истечении указанного срока обжалование осуществляется только в судебном порядке. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок  на участие в торгах, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником торгов, подавшим заявку на участие в аукционе.

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ.

15.1 Для участия в торгах участник торгов обязан представить обеспечение заявки на участие в торгах в размере 5 (пять) % от начальной цены договора в сумме 110 000,00 (сто десять тысяч) рублей.

15.2 Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется путем их перечисления по следующим реквизитам: Р/счет: 40702810942160103931 в Волго-Вятском банке Сбербанка России, Дзержинское отделение № 4342, г. Дзержинск; кор/счет: 30101810900000000603; БИК: 042202603.

15.3 Обеспечение заявки возвращается:

15.3.1. Участнику торгов, отозвавшему заявку на участие в торгах до момента окончания приёма заявок на участие в торгах, обеспечение заявки возвращается в течение 10 банковских дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в торгах;

15.3.2. Участнику торгов, подавшему заявку на участие в торгах после окончания приема конвертов с заявками на участие в торгах - в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола торгов;

15.3.3. Всем участникам торгов, принимавшим участие в торгах и не признанным победителями торгов, за исключением участника торгов, подавшего предпоследнее предложение о цене договора - в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола торгов;

15.3.4. Участникам торгов, подавшим заявку на участие в торгах и не признанным участниками торгов (в случае, если их заявки отклоняются на этапе рассмотрения заявок на участие в аукционе) - в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в торгах;

15.3.5. Участнику торгов, признанному победителем аукциона - в течение 10 банковских дней со дня заключения договора;

15.3.6. Участнику торгов, подавшему предпоследнее предложение о цене договора, - в течение 5 банковских дней со дня заключения договора с победителем аукциона;

15.3.7. Участникам торгов, подавшим заявку на участие в торгах (в случае, если все заявки отклоняются на этапе рассмотрения заявок на участие в торгах и аукцион признаётся несостоявшимся) – в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в торгах;

15.3.8. Единственному участнику торгов, подавшему заявку на участие в торгах, признанную соответствующей всем условиям и требованиям документации о торгах - в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения с ним договора.

15.3.9. Единственному участнику торгов (в случае, если все заявки, кроме одной, отклоняются на этапе рассмотрения заявок на участие в торгах) – в течение 10 банковских дней со дня заключения договора с единственным участником торгов.

  - Обеспечение заявки на участие в торгах удерживается в следующих случаях:

15.4.1. Если участник торгов, признанный победителем торгов, не заключит договор в срок, установленный в разделе 13 документации о торгах.

15.4.2. Если участник торгов, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, откажется от заключения договора в установленные документацией о торгах сроки в случае уклонения победителя торгов от заключения договора.

15.4.3. Если единственный участник торгов откажется от заключения договора.

15.5. Все заявки на участие в торгах, не имеющие обеспечения заявки на участие в торгах или имеющие обеспечение заявки на меньшую сумму, отклоняются комиссией как не отвечающие условиям документации о торгах.

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

16.1.Победитель торгов после получения копии протокола аукциона обязан в срок не позднее 10 (десяти) дней предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 30% (Тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены договора, либо 660000 рублей.

16.2.Обеспечение исполнения договора предоставляется в форме безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по договору или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в объеме, указанном в п.16.1 настоящей документации. Способ обеспечения договора победитель торгов определяет самостоятельно по своему усмотрению.

16.3.Срок действия обеспечения исполнения договора должен обеспечивать завершение срока выполнения работ, предусмотренного договора и заявкой участника торгов.

16.4.В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии условиями гарантии являются срок выполнения работ и надлежащее качество работ.

16.5.В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора победитель торгов перечисляет денежные средства на расчетный счет ОАО «Нижегородские коммунальные системы» по следующим реквизитам: р/счет: 40702810942160103931 в Волго-Вятском банке Сбербанка России, Дзержинское отделение № 4342, г. Дзержинск; кор/счет: 30101810900000000603; БИК: 042202603, и к моменту подписания договора представляет Заказчику копию платежного документа.

16.6.В случае выбора победителем торгов в качестве обеспечения исполнения договора страхования ответственности по договору, победитель в течение 10 (десяти) дней после получения копии протокола проведения торгов обязан представить Заказчику договор страхования ответственности по договору. При этом в договоре страхования ответственности необходимо учесть следующее:

- срок действия договора страхования должен быть не менее срока действия договора, заключенного по итогам торгов;

- объем страхового покрытия должен включать: реальный ущерб, упущенную выгоду и все виды неустойки (штрафы, пени) в соответствии с условиями ответственности по договору;

- при определении страховых рисков не допускается предусматривать следующие исключения: грубая неосторожность Страхователя, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств субподрядными организациями, случаи банкротства Страхователя, недостатки и дефекты произведенной документации, ошибки и упущения при выполнении работ, неисполнение сроков выполнения работ на период более 1 месяца.

16.7.Условия и сроки возврата (не возврата) обеспечения исполнения договора определяются в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Заказчиком и Подрядчиком в день подписания договора.

16.8.Если победителем торгов является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

16.9.В случае если победитель торгов в срок, указанный в пункте 16.1, не представил Заказчику обеспечение исполнения договора, победитель торгов признается уклонившимся от заключения договора.

Приложение №1

к документации о торгах

Форма №1

Бланк организации - участника торгов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения договора на выполнение работ по модернизации шести центральных тепловых пунктов (ЦТП)

От  ______________________________________________________________________________ (фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица)

в лице ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность руководителя)

В соответствии с условиями и требованиями документации об аукционе, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить полный перечень работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию 7-ми центральных тепловых пунктов (далее по тексту – ЦТП) №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31 в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, размещенной на сайте www.nks-dzr.ru.

В случае, если наша организация будет признана победителем аукциона, принимаем на себя обязательство:

- по результатам проведения аукциона, в срок не более 10 дней со дня подписания протокола аукциона, передать заказчику план-график выполнения работ, заверенный подписью руководителя организации и печатью, наименования и объемы работ в котором соответствуют документации об аукционе

- в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на сайте www.nks-dzr.ru протокола аукциона заключить договор в соответствии с требованиями документации об аукционе и приложений к ней, по цене, предложенной нами на аукционе.

В соответствии с требованиями документации об аукционе к настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- Предложение об условиях исполнения договора (Форма №2);

- Анкета участника торгов (Форма №3);

- Заявление о соответствии требованиям к участникам торгов (Форма №4);

- Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в аукционе;

- Документ, подтверждающий полномочия лица, присутствующего на процедуре проведения аукциона (Форма №5);

- Документы, подтверждающие соответствие участника торговтребованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим выполнения работ, являющихся предметом аукциона (в случае необходимости).

- Копия платёжного поручения с отметкой банка о принятии, подтверждающая факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

- Иные документы.

Руководитель ________________________        М.П.      __________________________________

(подпись)                                                                                (Ф.И.О.)

Форма №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

От _______________________________________________________________________________

(фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

Предмет договора: выполнение в 2009-2010 году работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию 7-ми центральных тепловых пунктов (далее по тексту – ЦТП) №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31

Место выполнения работ: Российская Федерация

Срок выполнения работ:

- начало – на следующий день после заключения договора;

- окончание – «___»_____________ 2010 года;

Срок и объем гарантии качества работ: в течение ______ лет с предоставлением письменных пояснений и устранением всех выявленных недочетов (в том числе обнаруженных при проведении работ по автоматизации на основании представленной проектно-сметной документации) силами и за счет средств Подрядчика в течение 15 календарных дней после их обнаружения. При невозможности реализации предложенных подрядчиком технических решений, либо технические решения изложены не полностью, Заказчик по своему усмотрению вправе самостоятельно реализовать иные технические решения, дополнить их с отнесением всех произведенных расходов на Подрядчика, либо потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения выявленных несоответствий в указанный срок.

Гарантируем:

1. Выполнение всего комплекса работ, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 3 к документации об аукционе), без внесения каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ.

2. Выполнение работ в строгом соответствии требованиям нормативно-правовых актов, указанных в документации об аукционе.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, авансовый платеж в размере _____ % от суммы договора осуществляется в течение 10 (десять) банковских дней после заключения договора, окончательный расчет производится в течение _____ банковских дней с момента сдачи работ заказчику.

Приложения: 1. Копия платёжного поручения с отметкой банка о принятии, подтверждающая

факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

2. ___________________________________________________________________.

Руководитель ________________________        М.П.      __________________________________

(подпись)                                                                                (Ф.И.О.)

Форма №3

## АНКЕТА УЧАСТНИКА ТОРГОВ

| 1 | Фирменное наименование (наименование) организации (для юридических лиц)/ Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организационно-правовая форма (для юридических лиц) |  |
| 3 | Почтовый адрес (для юридических лиц) |  |
| 4 | Адрес местонахождения (для юридических лиц) / адрес проживания (для физических лиц) |  |
| 5 | Ф.И.О. контактного лица |  |
| 6 | Контактные телефоны |  |
| 7 | Факс |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

Руководитель ________________________        М.П.      __________________________________

(подпись)                                                                                (Ф.И.О.)

Форма №4

Бланк организации - участника торгов

ЗАЯВЛЕНИЕ

О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ

К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

Настоящим _______________________________________________________________________

(фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, физического лица)

в лице ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании __________________________, заявляет о том, что  в отношении

_______________________________________________

(наименование участника торгов)

- не проводится ликвидация;

- не принято арбитражным судом решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской  Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствует имущество под арестом, наложенным по решению суда, стоимостью, превышающей на момент истечения срока заключения договора двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Руководитель ________________________        М.П.      __________________________________

(подпись)                                                                                (Ф.И.О.)

Форма №5

###### Бланк организации - участника торгов

ДОВЕРЕННОСТЬ

«____»______________ 200_г.

Настоящей  доверенностью _____________________________________________________

(наименование организации - участника торгов)

в лице ___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество),

действующего на основании ________________________________________________________,

уполномочивает ___________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

паспорт: серия ______________ №_________ выдан _________________________________ «___» ___________ _____г.,  представлять интересы организации в открытом аукционе на право заключения договора на выполнение в 2009-2010 году работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию 7-ми центральных тепловых пунктов (далее по тексту – ЦТП) №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31, проводимом открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы».

В рамках настоящего поручения  ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество),

имеет право на участие в открытом аукционе, на предложения о цене договора, на получение необходимых документов, а также на совершение иных действий, необходимых для исполнения настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до «____»____________200_г. без права передоверия.

Руководитель ________________________        М.П.      __________________________________

(подпись)                                                                                (Фамилия, И.О.)

Приложение №2

к документации о торгах

ДОГОВОР (ПРОЕКТ)

выполнение в 2009-2010 году работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию 7-ми центральных тепловых пунктов №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31

г. Дзержинск Нижегородской области                                                                              «____»__________ 2009 года

Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________ Моклокова Ильи Николаевича, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ______________________________ именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны (совместно именуемые - Стороны) на основании результатов открытого аукциона на выполнение в 2009-2010 году работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию 7-ми центральных тепловых пунктов (далее по тексту – ЦТП) №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31 (протокол № _________ от _____________ 2009 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации _____________ (далее Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.3. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Договора будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Договору и осуществлять контроль за ходом выполнения Договора.

1.4. Финансирование работ осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

# 2. Цена Договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет ________ руб., в том числе НДС - 18%, и является неизменяемой на весь период действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

2.2. В стоимость Договора включены затраты на обследования, уточнения паспортных данных объекта (по мере необходимости), согласования проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, а также налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи.

2.3. Стороны установили, что при принятии Заказчиком решения о проведении государственной экспертизы проекта, стоимость такой экспертизы считается включенной в цену договора.

2.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Договора перечисляет в качестве аванса на расчетный счет Подрядчика 25 % (Двадцать пять процентов) цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, на основании счета Подрядчика, окончательный расчет производится в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента сдачи работ заказчику.

2.5. Форма оплаты по контракту производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

# 3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по Договору указаны в Плане-графике выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2).

3.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно сдать выполненные работы в целом или их отдельные этапы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Договора.

# 4. Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик:

4.1.1. Принимает документацию, разработанную Подрядчиком, по акту сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3.

4.1.2. В случае, если документация не соответствует необходимым требованиям, направляет Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3 и устанавливает срок для устранения недостатков.

4.1.3. Контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

4.1.4. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы после предоставления Подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, а также счетов-фактур.

4.1.5. Заказчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Участвует в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством.

4.1.7. Осуществляет контроль за использованием выделенных средств на основании представляемых Подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, а также счетов фактур.

# 5. Обязанности Подрядчика

5.1. Выполняет работы в соответствии с заданием на проектирование, настоящим Договором, действующими нормативными документами, в сроки, предусмотренные Планом-графиком выполнения работ.

5.2. Осуществляет сбор всех исходных данных, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

5.3. Согласовывает Проектную документацию с заинтересованными лицами, лицами с которыми согласование является обязательным в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Представляет в адрес Заказчика отчеты о проделанной работе в установленные Планом-графиком сроки.

Отчеты предоставляются Заказчику экспресс почтой или иному уполномоченному лицу по адресу Заказчика.

5.5. По требованию Заказчика предоставляет информацию о ходе выполнения работ.

5.6. Отчеты о выполненном этапе работ представляются после окончания срока этапа, указанного в Плане-графике выполнения работ, на следующий рабочий день. К отчету о выполненном этапе работ прилагаются копии документов, подтверждающие сведения, указанные в отчете.

5.7. Непредставление Подрядчиком указанных отчетов в установленные сроки, рассматривается Заказчиком как невыполнение работ в установленные сроки.

5.8. Отчеты оформляются письменно, заверяются печатью Подрядчика и подписью уполномоченного должностного лица.

5.9. Подрядчик несет ответственность за несоответствие сведений и недостоверность информации, изложенных в отчетах, фактическим обстоятельствам.

5.10. В установленные сроки за свой счет устраняет обнаруженные в работах недостатки.

При наличии замечаний государственных органов, органов местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов к выполненной проектной документации в результате проектирования, Подрядчик готовит официальные ответы на замечания, при необходимости дорабатывает проектную документацию с целью устранения недоработок за свой счет.

5.11. Обеспечивает Заказчику сопровождение согласования проектной документации в органах государственной экспертизы до момента получения положительного заключения на проектную документацию.

5.12. Обеспечивает Заказчику возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ.

5.13. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, документацией об аукционе и законодательством Российской Федерации.

# 6. Приемка работ

6.1. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы (этапы работ) только в случае их соответствия Техническому заданию, условиям Договора, действующим нормативным документам; при наличии отчетов Подрядчика, указанных в ст. 5.2. настоящего Договора.

6.2. В случае невыполнения Подрядчиком требований, изложенных в п. 5.1 настоящего Договора, работы считаются невыполненными и оплате не подлежат.

6.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3, подписанным Сторонами.

6.4. Перечень документации, подлежащей сдаче Подрядчиком Заказчику, на отдельных этапах выполнения и по окончании выполнения Договора, определяется в Техническом задании и Планом-графиком выполнения работ. Подрядчик передает Заказчику документацию в количестве 4 (Четырёх) экземпляров проектных материалов на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. Предоставляемые на электронном носителе чертежи должны быть выполнены в программах КОМПАС и/или AutoCAD, и представлены в форматах этих программ.

6.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные материалы и подписывает акт сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3.

6.6. В случае, если проектная документация не соответствует Техническому заданию, условиям Договора, аукционной документации или требованиям законодательства Российской Федерации, Заказчик направляет Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3. В этом случае Заказчиком и Подрядчиком подписывается двусторонний акт, в котором указывается перечень недостатков и сроки для их устранения.

6.7. После устранения недостатков Подрядчик повторно передает Заказчику документацию по акту сдачи-приемки по форме КС-2 и КС-3.

6.8. Право на результат работ (этапа работ) переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) по форме КС-2 и КС-3.

# 7. Требования к проектно-сметной документации

7.1. Проектно-сметная документация, разрабатываемая Подрядчиком по настоящему Договору, состав разделов проекта и их содержание должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СНиП, Техническому заданию, условиям аукционной документации и условиям настоящего Договора.

7.2. Сметная документация должна быть разработана в базисном уровне цен (ФЕР 2001 г.) с индексациями IV кв. 2009 года, определяемом на основе действующих сметных норм и цен, сложившихся ко времени составления сметной документации.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обстоятельств по настоящему Договору, при наличии обязательств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а так же других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также тех, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

# 9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора, а во всем, что не предусмотрено Договора, руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ (в том числе этапа работ) Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей цены Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

9.3. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения или доработки проектной документации в связи с неудовлетворительным качеством работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата сумм, полученных по настоящему Договору.

9.4. За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных в извещении об отказе в подписании акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей цены Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

9.5. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме, а также при непредставлении отчетов в установленные сроки и/или изложении в отчетах недостоверной, искаженной информации, Заказчик вправе не оплачивать работы, потребовать возврата Подрядчиком всех полученных сумм по Договору, а также оплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% от цены Договора.

9.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договора.

# 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а так же споров, связанных с исполнением, настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. До передачи спора на разрешение в суд, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с даты ее получения.

# 11. Обеспечение исполнения Договора

11.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется подрядчиком на сумму _______ (___________) рублей, что составляет 30% от Цены Контракта в форме _______ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения контракта).

11.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Договора Подрядчик обязуется _____________________ (переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему контракту или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта, в том числе в форме вклада (депозита)).

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

11.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договора.

11.5. Обеспечение исполнения Договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору.

# 12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Срок выполнения работ Подрядчиком приостанавливается на время задержки передачи Заказчику исходно-разрешительной документации (исходных данных) и возобновляется по факту получения соответствующих материалов.

# 13. Порядок расторжения Договора

13.1. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

13.2. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически оказанные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

# 14. Особые условия

14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договора, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором.

14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

14.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

14.6. Приложением к настоящему Договору являются:

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2 План-график

# 15. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи Сторон

Приложение №1

к договору на выполнение работ

№________ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации

на модернизацию 7-ми ЦТП №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31

Приложение №2

к договору на выполнение работ

№________ от ____________

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование видов работ и основные этапы их выполнения | Начало работ (этапа) | Окончание работ (этапа) |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №3

к документации о торгах

Техническое задание (см. также прикрепленные файлы)

| СОГЛАСОВАНО: Технический директор ОАО «Нижегородские коммунальные системы» __________________ Т.В. Попова |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный управляющий директор ОАО «Нижегородские коммунальные системы» __________________ И.Н. Моклоков |
| --- | --- | --- |

Техническое задание на разработку

проектной документации на модернизацию 7-ми ЦТП № 16,19,21,22,23,28,31

ОАО «Нижегородские коммунальные системы»

| №п/п | Раздел | Требования к проектной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемый объект | Модернизация ЦТП № 16,19,21,22,23,28,31 (проектно-сметная документация изготавливается и предоставляется по каждому ЦТП индивидуально) Создание Автоматизированного Комплекса Технологического Оборудования с диспетчеризацией. |
| 2 | Состав проекта | ТМ – тепломеханические решения; ОВ - отопление, вентиляция ВК – водоснабжение, канализация (насосы ХВС в раздел не входят) ЭО – освещение; ЭМ – силовое электрооборудование; АТХ – автоматизация технологических процессов; ОПС – охранно- пожарная сигнализация. Состав разделов проекта указан в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 3 | Размещение ЦТП | Отдельно стоящие |
| 4 | Вид строительства | Реконструкция |
| 5 | Рабочая площадка строительства, особые условия строительства | г. Дзержинск |
| 6 | Планировочные-решения | Существующие помещения ЦТП (без проведения перепланировки) |
| 7 | Категория | По надежности отпуска тепловой энергии – вторая. По надежности электроснабжения – первая. |
| 8 | Источник теплоты | ДФ ОАО «ТГК-6» Дзержинская ТЭЦ |
| 9 | Режим работы: | Круглогодичный: Осенне-зимний период - для обеспечения отопления и ГВС. Летний период - для ГВС. |
| 10 | Тепловая нагрузка, температурный график. | ЦТП № 16 Теплоснабжение - 16, 165 Гкал/ч 150/70°С из них: Отопление - 8,932 Гкал/ч 150/70°С ГВС - 7,233 Гкал/ч; 65°С; ЦТП № 19 Теплоснабжение - 7,034 Гкал/ч; 150/70°С из них: Отопление - 4,08 Гкал/ч; 150/70°С ГВС - 2,954 Гкал/ч; 65°С; ЦТП № 21 Теплоснабжение – 9,179 Гкал/ч; 150/70°С из них: Отопление - 5,599 Гкал/ч; 150/70°С ГВС - 3,58 Гкал/ч; 65°С; ЦТП № 22 Теплоснабжение - 8,957 Гкал/ч; 150/70°С из них: Отопление - 5,237 Гкал/ч; 150/70°С ГВС - 3,72 Гкал/ч; 65°С; ЦТП № 23 Теплоснабжение - 12,186 Гкал/ч; 150/70°С из них: Отопление - 7,583 Гкал/ч; 150/70°С ГВС – 4,603 Гкал/ч; 65°С; ЦТП № 28 Теплоснабжение - 11,31 Гкал/ч; 150/70°С из них: Отопление - 5,753 Гкал/ч; 150/70°С ГВС - 5,557 Гкал/ч; 65°С; ЦТП №31 Теплоснабжение - 15,818 Гкал/ч; 150/70°С из них: Отопление - 9,011 Гкал/ч; 150/70°С ГВС - 6,807 Гкал/ч; 65°С; |
| 11 | Параметры теплоснабжения | ЦТП № 16 Давление теплоносителя: Теплоснабжение: Рпод = 8 кгс/см2; Робр= 4,3 кгс/см2 Отопление: Рпод = 8 кгс/см2; Робр= 5,1 кгс/см2 ГВС: Рхвс = 2 кгс/см2; Ргвс= 5 кгс/см2 ЦТП № 19 Давление теплоносителя: Теплоснабжение: Рпод = 6,9 кгс/см2; Робр= 5,4 кгс/см2 Отопление: Рпод = 7,6 кгс/см2; Робр= 5,2 кгс/см2 ГВС: Рхвс = 2 кгс/см2; Ргвс= 6,2 кгс/см2 ЦТП № 21 Давление теплоносителя: Теплоснабжение: Рпод = 7,7 кгс/см2; Робр= 5,1 кгс/см2 Отопление: Рпод = 7,7 кгс/см2; Робр= 5,5 кгс/см2 ГВС: Рхвс = 2,6 кгс/см2; Ргвс= 6,2 кгс/см2 ЦТП № 22 Давление теплоносителя: Теплоснабжение: Рпод = 7,5 кгс/см2; Робр= 5,6 кгс/см2 Отопление: Рпод = 7,5 кгс/см2; Робр= 5,6 кгс/см2 ГВС: Рхвс = 2 кгс/см2; Ргвс= 6,7 кгс/см2 ЦТП № 23 Давление теплоносителя: Теплоснабжение: Рпод = 7,6 кгс/см2; Робр= 5,5 кгс/см2 Отопление: Рпод = 7,6 кгс/см2; Робр= 5,5 кгс/см2 ГВС: Рхвс = 2 кгс/см2; Ргвс= 6 кгс/см2 ЦТП № 28 Давление теплоносителя: Теплоснабжение: Рпод =8,2 кгс/см2; Робр= 5,2 кгс/см2 Отопление: Рпод = 8,2 кгс/см2; Робр= 5,4 кгс/см2 ГВС: Рхвс = 2 кгс/см2; Ргвс= 7 кгс/см2 ЦТП № 31 Давление теплоносителя: Теплоснабжение: Рпод = 6,9кгс/см2; Робр=5,4 кгс/см2 Отопление: Рпод = 6,9 кгс/см2; Робр= 5,4 кгс/см2 ГВС: Рхвс = 4 кгс/см2; Ргвс= 5,5 кгс/см2 |
| 12 | Требования к оборудованию | Насосы – Wilo Регулирующая арматура – НЕМЕН RV113R Запорная арматура – краны шаровые НЕМЕН АН-30к Обратные клапаны – НЕМЕН межфланцевые Фильтры: ГВС – НЕМЕН с магнитной вставкой, Отопление – НЕМЕН сетчатые |
| 13 | Характер исполнения тепловой схемы | Система отопления двухтрубная, зависимая, с регулированием температуры теплоносителя от изменения температуры наружного воздуха. Система ГВС двухтрубная, регулирование посредством пластинчатых теплообменников. |
| 14 | Основные технические решения. Тепломеханическая часть: | При проектировании тепломеханической части следует руководствоваться требованиями СП 41-101-95, паспортами на применяемое оборудование и др. НТД. Проектом предусмотреть использование существующих теплообменников «Ридан». При необходимости, на основании расчетов, производительность теплообменников и схема их включения может быть изменена. Предусмотреть проектом установку следующего оборудования: - электрифицированную запорную арматуру на: ввод теплоносителя, ввод ХВС, выход отопление, подачу и рециркуляцию ГВС, отключение отдельных узлов и агрегатов схемы ( переход с основного оборудование на резервное и обратно, отключение различных узлов); - грязевики на подающем и обратном трубопроводе ТС; - фильтр на обратном трубопроводе системы отопления; - фильтр с магнитной вставкой на циркуляционном трубопроводе системы ГВС; - фильтр с магнитной вставкой на вводе ХВС; - регулирующий электрифицированный клапан отопления; - регулирующий электрифицированный клапан ГВС; - трубопроводы: заполнение, опорожнение, промывки; - тепловая изоляция трубопроводов; - показывающие КИП, контролирующие входные и выходные параметры теплоносителя (температура, давление) - автоматические воздухоотводчики в верхних точках системы. Проектом должен быть предусмотрен гидравлический расчет внутренних трубопроводов ЦТП. |
| 15 | Водоподготовка: | Требуется |
| 16 | Основные технические решения. Электротехническая часть. | При проектировании электротехнической части следует руководствоваться требованиями ПУЭ, СП 41-101-95, данными завода-изготовителя, техническими условиями электроснабжающей организации. Основное электротехническое оборудование реализовать на базе оборудования компании Шнейдер Электрик. Проектом предусмотреть два независимых ввода с АВР, контроль напряжения на вводах и защиту от неполного фазного режима работы, а также автоматическое отключение в резерв при возобновлении электроснабжения по любому из вводов, предусмотреть аварийное освещение ЦТП. В ЦТП должны быть шкаф учета, шкаф силовой, шкаф силовой автоматики (ШСА). Предусмотреть следующую схему взаимодействия ШСА и ША (шкафа автоматики): - управляющие импульсы и сигналы о положении исполнительных механизмов сводятся в ШСА к клемным колодкам, - в ША разместить блок сухих контактов, Предусмотреть ручное (местное) управление всеми электрифицированными механизмами посредством кнопок, установленных в непосредственной близости от механизма. Для переключения режимов работ ручной-автоматический, установить переключатели на дверцах ШСА. Учёт эл. энергии выполнить с использованием существующих электросчетчиков марки типа Меркурий с заменой трансформаторов тока. Эл. питание насосных агрегатов выполнить через частные регуляторы Шнейдер Электрик с выносной панелью, размещенной на дверце ШСА, с возможностью управления частотными преобразователями с диспетчерского пункта. |
| 17 | Основные технические решения. Автоматизация. | Работу ЦТП предусмотреть полностью в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с передачей параметров на диспетчерский пункт. Автоматизацию выполнить с применением микропроцессорной техники Шнейдер Электрик, твердотельных реле, контроллеров. Система автоматики должна поддерживать регулирование температуры подачи в систему отопления и температуру подачи ГВС. В качестве исполнительных механизмов регуляторов температуры предусмотреть исполнительные механизмы с электроприводами. Предусмотреть возможность ручного управления оборудования, насосами и регуляторами в аварийном режиме. Обеспечить контроль основных параметров: давление на вводе из теплосети; давление на выходе в теплосеть; давление воды после насосов системы отопления; давление воды до насосов системы отопления; давление воды в системе ГВС; температура прямой воды в систему отопления; температура прямой воды в систему ГВС; температура наружного воздуха; Дублировать датчики с унифицированным выходным сигналом, показывающими термометрами, манометрами. Предусмотреть приборы технического учета тепла, которые должны иметь стандартные интерфейсы и совместимые протоколы обмена для передачи данных на диспетчерский пункт, а также обеспечивать архивирование, хранение и печать данных. Предусмотреть звуковую сигнализацию по месту с передачей информации на рабочее место персонала при пожаре и несанкционированном доступе в помещение ЦТП (с использованием «детекторов движения») Автоматизация ЦТП (защита, сигнализация, контроль) должны быть спроектированы в соответствии с действующими НТД. |
| 18 | Наличие узлов учета | - Учет ХВС – существующий коммерческий узел учета (при необходимости предусмотреть перенос). - Электроэнергия – эл.счетчики Меркурий. - Тепловая энергия. Технический учет расхода теплоносителя и тепловой энергии в системах отопления и ГВС. (ВЗЛЁТ ЭРСВ-420Л) |
| 19 | Наличие постоянно присутствующего обслуживающего персонала | Без постоянно присутствующего обслуживающего персонала. |
| 20 | Диспетчеризация | На базе диспетчерского пульта. Среда передачи: основной канал связи GSM модем Шнейдер Электрик. Обеспечить информационный стык программного обеспечения нижнего уровня с существующим АРМ. Предусмотреть управление насосами, как со шкафа автоматики, так и с АРМ диспетчера, реализовать резервирование насосов. На диспетчерский пункт, должны передаваться следующие параметры о состоянии контролируемого пункта: - показания узлов учета тепла; - давление на вводе из теплосети; - давление на выходе в теплосеть; - давление воды после насосов системы отопления; - давление воды до насосов системы отопления; - давление воды в системе ГВС; - температура прямой воды в систему отопления; - температура прямой воды в систему ГВС; - температура наружного воздуха Дискретные сигналы: - пожарная сигнализация; - охранная сигнализация; - затопление помещения; Использовать стандартные интерфейсы и протоколы обмена для передачи данных. |
| 21 | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | Пожарная сигнализация: В качестве источника резервированного питания использовать «РИП». В качестве датчиков использовать датчики задымления. Предусмотреть передачу сигналов «Пожар в помещении ЦТП», «Неисправность прибора пожарной сигнализации» на ЦДП. Требования по безопасности и охране объектов: В качестве источника резервированного питания использовать «РИП». В качестве датчиков проникновения использовать герконовые датчики на дверях, датчики разбития стекла, датчики объемного типа. В качестве пульта постановки, снятия с охраны использовать пульт С-2000. Предусмотреть передачу сигналов «Проникновение в помещение ЦТП», «Неисправность прибора охранной сигнализации» на ЦДП. |
| 22 | Отопление и вентиляция (ОВ) | Осуществить теплотехнический расчет здания, гидравлический и тепловой расчет системы отопления, расчет кратности воздухообмена, аксонометрическую схему системы отопления. |
| 23 | Водопровод и канализация (ВК) | Произвести гидравлический расчет системы ГВС с приложением аксонометрической схемы. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Состав проектных работ

Проектная документация изготавливается отдельно для каждого ЦТП и должна состоять из текстовой и графической частей, и соответствовать приведенным ниже наименованиям объектов и составу проекта.

Текстовая часть - пояснительная записка, должна содержать сведения в отношении объекта строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и расчеты, обосновывающие принятые решения.

Графическая часть должна отображать принятые технические решения и выполняться в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

| Наименование |
| --- |
| Наименование объекта и состав проекта |
| объект проектирования |
| Раздел ЭМ и ЭО |
| состав проекта |
| 1.Разработка документации в составе рабочего проекта: 1.1 Общие данные. 1.2 Планы, с размещенным электрооборудованием. 1.3 Рабочее и аварийное освещение. 1.4 Заземление. 1.5 Однолинейные схемы щитового оборудования. 1.6 Кабельный журнал. 1.7 Спецификация. 1.8. Сметная документация на СМР |  |
| объект проектирования |
| Раздел ТМ |
| состав проекта |
| 2.Разработка документации в составе проекта: 2.1 Общие данные 2.2 Гидравлический расчет 2.3 Рабочие чертежи: план, разрезы, тепловая схема, аксонометрическая схема, опоры и фундаменты под трубопроводы и оборудование 2.4 Спецификация основных материаллов 2.5 Сметная документация на СМР |  |
| объект проектирования |
| Раздел ОВ |
| состав проекта |
| 3.Разработка документации в составе проекта: 3.1 Общие данные 3.2 Теплотехнический расчет здания, гидравлический и тепловой расчет системы отопления. Расчет кратности воздухообмена. 3.3 Рабочие чертежи: план, разрезы, аксонометрическая схема.. 3.4 Спецификация основных материаллов 3.5 Сметная документация на СМР |  |
| объект проектирования |
| Раздел Водоподготовка |
| состав проекта |
| 4.Разработка документации в составе проекта: 4.1 Общие данные 4.2. Расчеты и обоснования 4.3 Рабочие чертежи: план, разрезы, аксонометрическая схема, опоры и фундаменты под оборудование и трубопроводы. 4.4 Сметная документация на СМР 4.5 Спецификация основных материаллов |
| объект проектирования |
| Раздел ВК |
| состав проекта |
| 5.Разработка документации в составе проекта: 5.1 Общие данные 5.2 Гидравлический расчет системы ГВС. 5.3 Рабочие чертежи (в составе раздела ТМ): план, разрезы, аксонометрическая схема, опоры и фундаменты под оборудование и трубопроводы. 5.4 Сметная документация на СМР 5.5 Спецификация основных материаллов |  |
| объект проектирования |
| раздел АТХ – автоматизация технологических процессов |
| состав проекта |
| 6.Разработка документации в составе проекта: 6.1 Общие данные 6.2 Планы, с размещением основного оборудования систем. 6.3 Схемы подключения, автоматизация и мониторинг систем 6.4 Принципиальные схемы 6.5 Спецификация |  |
| объект проектирования |
| Системы безопасности: Система охранно пожарной сигнализации (ОПС), (проектные работы) в помещении ЦТП |
| состав проекта |
| 7.Разработка документации в составе рабочего проекта: 7.1 Общие данные 7.2 Планы, с размещенным основного оборудования систем. 7.3 Схемы подключения 7.4 Принципиальные схемы 7.5 Кабельный журнал 7.6 Спецификация |  |

Приложение № 4

к аукционной документации

# Требования к описанию участниками торгов по разработке проектно-сметной документации на модернизацию 7-ми центральных тепловых пунктов №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31, расположенных в г. Дзержинске Нижегородской области.

Участник торгов должен представить описание работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию 7-ми центральных тепловых пунктов №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31, расположенных в г. Дзержинске Нижегородской области по следующей форме:

Наименование работ - выполнение в 2009-2010 году работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию 7-ми центральных тепловых пунктов №№ 16, 19, 21, 22, 23, 28, 31, расположенных в г. Дзержинске Нижегородской области

Участник торгов указывает последовательность, основное содержание и сроки проведения работ.

Участник торгов в произвольной форме по ниже перечисленным позициям представляет следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:

- о количестве выполненных участником торгов за последние 2 года контрактов на разработку проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства и/или автоматизации объектов капитального строительства;

- об общей стоимости выполненных участником торгов за последние 2 года договоров на разработку проектов по строительству, реконструкции и автоматизации объектов капитального строительства;

- о наличии положительных отзывов у участника торгов органов исполнительной власти по результатам разработки проектов на строительство, реконструкцию и автоматизацию объектов капитального строительства;

- о наличии у участника торгов положительных отзывов заказчиков (за исключением органов исполнительной власти) по результатам разработки проектов на строительство, реконструкцию и автоматизацию объектов капитального строительства;

- о наличии у участника торгов сертификата ISO 9001, сертификата по охране труда, полиса (договора) страхования профессиональной ответственности;

- о наличии у участника торгов прибыли/убытка на 01.01.2009 года;

- о сумме уставного капитала участника торгов (для юридических лиц при наличии уставного капитала), стоимость собственного имущества (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала).

Оценка соответствия заявки участника торгов по вышеуказанной информации производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника торгов.

В случае отсутствия документов по соответствующей информации организатор торгов имеет право отказать в допуске к торгам такому участнику.

Примечания.

1. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника торгов.

2. Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.